ANÁLISE TÉCNICA
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL

Edital n.º 32/2026 — Concorrência Eletrônica n.º 04/2026
Concessão Comum SMRSU — Município de Rio Claro/SP

Perguntas e Respostas sobre o Aterro Sanitário
Vida útil · Capacidade · Reversibilidade · Regionalização · Destinação alternativa · Aquisição

Maio 2026

# ÍNDICE

1. Vida útil do atual aterro

2. Quantidade de toneladas/dia

3. Reversibilidade do bem

4. Pode receber resíduos de outras cidades como receitas acessórias?

5. Pode destinar em outro aterro?

6. Pode comprar o aterro?

7. Quadro-resumo consolidado

# 1. Vida útil do atual aterro

## Resposta

Aproximadamente 15 meses a partir do Ano 0 (2025).

## Dispositivos

[Anexo 4A — Aterro Sanitário, item 3]

"O Aterro Sanitário do Município de Rio Claro (…) apresenta vida útil estimada em aproximadamente 15 (quinze) meses."

[Anexo 15 — Plano de Negócios, linha 3313]

"A vida útil remanescente da área atualmente em operação é estimada em aproximadamente 15 meses, razão pela qual a ampliação constitui condição essencial para assegurar a continuidade do serviço público."

## Contexto

A área atual ocupa gleba de ~37 ha, em operação desde 2001, com 3 fases de ampliação anteriores (Fase 1: 2001–2009; Fase 2: 2010–2015; Fase 3: 2016–presente). A concessão prevê 4 novas etapas de ampliação ao longo dos 30 anos.

# 2. Quantidade de toneladas/dia

## Resposta

~268 t/dia no Ano 0 (total domiciliar + RPU + GG).

## Composição

[Anexo 4 — Caderno de Encargos, Tabela 6]

| Componente | Ano 0 (t/ano) | t/dia (÷365) |
| --- | --- | --- |
| Resíduo Coleta Domiciliar | 51.437 | ~141 |
| Resíduos de Serviços Públicos Urbanos (RPU) | 23.191 | ~64 |
| Resíduos de Grandes Geradores (GG) | 23.191 | ~64 |
| TOTAL | 97.820 | ~268 |

[Anexo 15 — PN, item 5.2]

Geração per capita: 0,68 kg/hab/dia (2025) → 0,72 kg/hab/dia (2060). Ao longo dos 30 anos, a geração cresce de 97.820 t/ano (Ano 0) para ~111.262 t/ano (Ano 30).

## Observação importante

Atenção: desses ~268 t/dia, a Concessionária coleta apenas os domiciliares (~141 t/dia). Os RPU vêm da varrição/capina executada pelo Município (fora do escopo — Caderno item 3.1) e os GG são entregues diretamente por terceiros. A Concessionária recebe tudo no aterro para destinação final.

# 3. Reversibilidade do bem

## Resposta

Sim — o aterro é BEM REVERSÍVEL. Reverte automaticamente ao Município ao final da concessão.

## Dispositivos

[Contrato, cl. 1.1 — Definição de BENS REVERSÍVEIS]

"Todos os bens móveis e imóveis utilizados pela CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO que sejam necessários à continuidade da prestação dos SERVIÇOS DA CONCESSÃO, e que serão revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO, mediante indenização dos investimentos não amortizados à CONCESSIONÁRIA."

[Contrato, cl. 11.1]

"O PODER CONCEDENTE transferirá para a CONCESSIONÁRIA no início do CONTRATO o ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, as titularidades, os direitos e obrigações referentes às providências descritas neste CONTRATO."

[Contrato, cl. 42.1]

"Na extinção da CONCESSÃO, os BENS REVERSÍVEIS serão transferidos automaticamente ao PODER CONCEDENTE."

## Vida útil residual pós-contrato (INCONSISTÊNCIA)

| Documento | Vida útil exigida |
| --- | --- |
| Contrato cl. 16.7 | 5 (cinco) anos |
| Caderno de Encargos 4.2.10 | 5 (cinco) anos |
| Anexo 4A — Aterro | 5 (cinco) anos |
| Termo de Referência | 5 (cinco) anos |
| Anexo 12 — Bens Reversíveis | 7 (sete) anos ⚠️ |

Inconsistência: quatro documentos dizem 5 anos; o Anexo 12 diz 7 anos. Divergência de 40% sobre o tempo de vida útil residual exigido.

## Titularidade e indenização

O terreno é e permanece do Município (cl. 11.2). A Concessionária tem posse operacional. Na extinção, investimentos não amortizados são indenizados (cl. 36.9, 37.2, 38.7) — pagamento em 4 a 6 parcelas mensais. A ARES-PCJ auditará (art. 42, §2º, Lei 11.445/2007).

# 4. Pode receber resíduos de outras cidades como receitas acessórias?

## Resposta

Sim — expressamente autorizado como Receita Acessória.

## Dispositivos

[Contrato cl. 5.1.1]

"A CONCESSIONÁRIA fica autorizada a dar destinação final a resíduos originários do território de outros Municípios, desde que contribua com a modicidade tarifária (art. 1º, § 2º, da Lei Complementar n.º 160, de 22 de dezembro de 2021, do Município de Rio Claro)."

[Contrato cl. 22.4.3.1]

"RECEITA ACESSÓRIA por destinação de resíduos sólidos oriundos de outros Municípios, considerando um compartilhamento correspondente a 15% (quinze por cento) desta receita líquida arrecadada."

[Anexo 4A — Aterro, item 3]

"(…) poderá, em hipótese futura e mediante avaliação técnica, econômica e ambiental, permitir a recepção de resíduos provenientes de outros municípios localizados em um raio de até 100 km."

## Regime jurídico

| Aspecto | Regra |
| --- | --- |
| Autorização | Pré-aprovada (cl. 22.4.3.1) — não precisa de anuência adicional |
| Compartilhamento | 15% da receita líquida vai para o Município |
| Risco | 100% da Concessionária (cl. 27.5/xxviii + Matriz 3.9) |
| Tarifa mínima | Não pode ser inferior a R$ 140,37/t (Anexo 2, item 7) |
| Reequilíbrio | Não gera reequilíbrio (cl. 27.6 c/c 27.5/xxviii) |
| Raio geográfico | Até 100 km (Anexo 4A item 3) |

# 5. Pode destinar em outro aterro?

## Resposta

Somente em contingência, a seu inteiro ônus.

## Dispositivo-chave

[Anexo 4A — Aterro Sanitário, item 4, último parágrafo]

"Importante ressaltar que caberá à CONCESSIONÁRIA executar as fases de ampliações necessárias (…) e que se, por qualquer problema ou atraso nessas ampliações, não tiver capacidade para essa disposição, deverá, a seu inteiro ônus, arcar com todas as despesas para destinar e dispor esses resíduos em outro aterro devidamente licenciado."

## Cenários

| Situação | Pode usar outro aterro? | Quem paga? |
| --- | --- | --- |
| Operação normal | NÃO — obrigatório usar o Aterro Municipal (cl. 5.1 + 5.2/d) | — |
| Ampliação em atraso | SIM — em outro aterro licenciado | Concessionária (100%) |
| Capacidade esgotada sem culpa | Não disciplinado — lacuna | Provável reequilíbrio (cl. 27.7) |
| Caducidade/extinção | Aterro reverte ao Município | Município assume |

## Penalidade pelo atraso na ampliação

• Até o 1º ano sem ampliação: sem aumento da tarifa no 2º ano (cl. 14.9).

• Até o 2º ano sem ampliação: CADUCIDADE + multa de 20% sobre a receita dos 12 meses anteriores (cl. 14.9.1 + 38.6/i).

# 6. Pode comprar o aterro?

## Resposta

Não pode comprar — o terreno é e permanece do Município.

## Dispositivos

[Contrato cl. 11.2]

"As áreas referentes à expansão do ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL são de titularidade do PODER CONCEDENTE, eventual necessidade de desapropriação correrá às suas expensas."

[Contrato cl. 1.1 — Definição de ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL]

"ATERRO SANITÁRIO já existente, de titularidade do MUNICÍPIO, cujo uso, operação, manutenção, conservação e eventual ampliação serão outorgados à CONCESSIONÁRIA pelo prazo remanescente de sua vida útil ou pelo PRAZO DA CONCESSÃO, o que ocorrer primeiro."

[Contrato cl. 11.7]

"Os BENS REVERSÍVEIS não poderão ser alienados, cedidos ou, sob qualquer forma, transferidos a terceiros, sem a prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE."

[Contrato cl. 42.1]

"Na extinção da CONCESSÃO, os BENS REVERSÍVEIS serão transferidos automaticamente ao PODER CONCEDENTE."

## Três razões jurídicas convergentes

| Razão | Fundamento |
| --- | --- |
| 1. Bem público afetado a serviço público | O aterro é bem dominical do Município afetado ao SMRSU. Enquanto afetado, é inalienável (CC art. 100; Lei Orgânica Municipal). Para alienar, teria que desafetar — incompatível com a concessão. |
| 2. Reversibilidade é obrigatória | Lei 8.987/95 art. 35, § 1º e Lei 11.445/2007 art. 42 exigem que bens essenciais ao serviço revertam ao titular. Se a Concessionária comprasse, o Município perderia controle pós-concessão. |
| 3. Contrato veda expressamente | Cl. 11.7: vedação de alienação, cessão ou transferência. Cl. 11.2: titularidade do Poder Concedente. Cl. 42.1: reversão automática na extinção. |

## O que a Concessionária de fato recebe

| O que recebe | Natureza | Devolve? |
| --- | --- | --- |
| Posse e operação do terreno (~37 ha) | Outorga de uso vinculada ao contrato | Sim — reversão automática (cl. 42.1) |
| Posse da gleba contígua (matrícula 48.460) | Área de apoio (propriedade do Município) | Sim — reversão |
| Obras de ampliação (Etapas 1-4) | Investimento próprio → bem reversível | Sim — com indenização dos investimentos não amortizados |
| Equipamentos, veículos, sistemas | Bem reversível (se essencial) | Sim — com indenização |

# 7. Quadro-resumo consolidado

| Pergunta | Resposta | Dispositivo principal |
| --- | --- | --- |
| Vida útil do aterro atual? | ~15 meses (Ano 0 / 2025) | Anexo 4A item 3; PN linha 3313 |
| Quantidade t/dia? | ~268 t/dia (domiciliar + RPU + GG) | Caderno Tabela 6 |
| Aterro é reversível? | SIM — reverte automaticamente ao Município | Contrato cl. 42.1, 11.1, 1.1 |
| Pode receber de outras cidades? | SIM — Receita Acessória, 15% compartilhado, raio de 100 km | Contrato cl. 5.1.1, 22.4.3.1; Anexo 4A item 3 |
| Pode destinar em outro aterro? | SÓ EM CONTINGÊNCIA — ônus integral da Concessionária | Anexo 4A item 4 (último §) |
| Pode comprar o aterro? | NÃO — bem público inalienável, reversibilidade obrigatória | Contrato cl. 11.2, 11.7, 42.1; Lei 8.987/95 art. 35 |

— Fim do documento —